Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №44  по ул. Амурский бульвар в г.Хабаровске 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ!

Сообщаем Вам, что по инициативе собственника помещения № __ в лице ___________________ , __.__.201_ г в __-00ч во дворе дома будет проводиться общее собрание собственников помещений данного многоквартирного дома  в очной форме.

Повестка дня общего собрания:

	1.Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ________________________________________________________

	2. Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:____________________________________________________



	3. Определение сроков проведения капитального ремонта

Слушали:_____________________________________

Программой "Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 год" утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края №479-пр от 30 декабря 2013 г., установлены следующие сроки капитального ремонта МКД по ул. Амурский бульвар дом №44 в г.Хабаровске:

-Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ: 2029-2032 г.

-Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения: 2029-2032

-Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения: 2014-2015

-Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения: 2027-2030

-Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 2021-2024

-Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 2021-2024

-Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2021-2024

-Ремонт крыши 2014-2017

-Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 2017-2020

-Ремонт фасадов 2015-2018

-Ремонт фундаментов многоквартирных домов 2020-2023

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ 2014-2014

С учетом собираемости денежных средств на доме, решили произвести:

-Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения после окончания отопительного сезона 2015 года, но не позднее августа 2015 года.

-Ремонт крыши не позднее  декабря 2017

-Ремонт фасадов не позднее  декабря 2018

Решили:

Срок разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в связи с ежеквартальным изменением расценок на производство работ, стоимости материалов и инфляции перенести:

 на июнь 2015 года работы по составлению проектно-сметной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

на февраль 2017 года работы по составлению проектно-сметной документации на ремонт крыши

на на май 2018 года работы по составлению проектно-сметной документации на ремонт фасадов

на основании ч.7 ст.189 Жилищного кодекса Российской Федерации поскольку с  порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не требуется выполнение работ по разработке проектно-сметной документации за 1 год до начала проведения работ по капитальному ремонту, и на момент выполнения таких работ сама проектно-сметная документация будет являться неактуальной, устаревшей и не повлияет на безопасные и комфортные условия проживания. 

	4. Определить лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. Собственника кв.№______   __________________________________



Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование.
Собственник помещения №__  ______________                     ________________.

